Jomboy tumanida 2025-yil 3-chorak yakunlariga ko‘ra jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar va bajarilgan ishlar to‘g‘risidagi hisoboti

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-aprelda “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi PQ-5072-sonli qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi “Tashabbusli budjet jarayonlarini o‘tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida”gi KQ-666-IV-sonli qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 29-iyuldagi “Tashabbusli budjet jarayonlarini o‘tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g'risida”gi KQ-787-IV-sonli qarorlari qabul qilingan. Shunga kura tumanimizda Tashabbusli budjet doirasida 2025-yil 1-mavsum 2025-yil 2-mavsum bo‘yicha sarflangan mab‘laglar va bajarilgan ishlar.

2025-yil 1-mavsumda g‘olib deb topilgan loyihalar bo‘yicha:

Tashabbusli budjet jarayonlarining 2025-yil 1-mavsumida g‘olib bo‘lgan 11 ta (16 356,0 mln.so‘m) loyihalarning bugungi kundagi amalga oshirilayotgan ishlari to‘g‘risida:

Jumladan:

1 ta taklif bo‘yicha 1 mlrd 413 mln. so‘mlik 46-sonli maktablariga jixoz xarid qilish loyihasi to’liq yakunlandi.

-   2 ta taklif bo‘yicha 3 mlrd. so‘mlik tuman Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limiga qarashli 16,11-sonli umum ta’lim maktablari, qurilish va ta’mirlash ishlari 80 % ga bajarildi va bugungi kunda davom e1tmoqda.

-  1 ta taklif bo‘yicha 1,5 mlrd so‘mlik tuman No‘sh MFYga yangi binoda  qurilish-ta’mirlash ishlari davom etmoqda.

-  7 ta taklif bo‘yicha 10 mlrd 497 mln so‘mlik 1.Katta qishloq MFY Uzunovul qishlog'ida ichki  ko'chalariga 3030 metr asfalt yotqizish, 2.Xitoypoyon MFYda joylashgan Xitoy va Xitoypoyon ko`chalarini asfalt qilish 3.Xitoypoyon MFY da joylashgan  Beshtepa va Nastarin ko`chalarini asfalt qilish 4. Ko‘kgumbaz MFY Boybog‘ish qishlog‘ining Mustaqillik, Borliq, Boybog‘ish ko‘chalariga asfalt qoplamasi yotqizish 5. Qang`li mahallasi 8-brigadasining asfalt bo`lmagan ko`chalariga asfalt yotqizish 6. Jomboy tuman Taldirazzoq MFYda joylashgan sobiq chorvachilik fermasi yonidagi qishloqning ichki yo‘llari 2 va 10 hudud ichki yo‘llariga 2222 metr  asfalt qoplamasi yotqizish 7.Taldirazzoq MFYga qarashli Mirzaqangli qishlog‘iga olib boruvchi va ichki ko‘chalarining 2220 metriga asfalt qoplamasi yotqizish  loyihasi to’liq yakunlandi.

2025-yil 2-mavsumda g‘olib deb topilgan loyihalar bo‘yicha:

Tashabbusli budjet jarayonlarining 2025-yil 2-mavsumida g‘olib bo‘lgan 12 ta (17 998,8 mln.so‘m) loyihalarning bugungi kundagi amalga oshirilayotgan ishlari to‘g‘risida:

Jumladan:

-   5 ta taklif bo‘yicha 7.5 mlrd. so‘mlik tuman Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limiga qarashli 3, 20, 10 ,9 va 27-sonli umum ta’lim maktablarini ta’mirlash loyihalari bo’yicha loyihachini aniqlash ishlari olib borilmoqda.

-  1 ta taklif bo‘yicha 1,5 mlrd so‘mlik tuman Katta qishloq mahallasi uzunovul qishlog'ida Usti yopiq metal konstruksiya va profnastil bilan yopilgan mini futbol maydonchasi qurish yonidan kiyinish yuvinish xonasi hamda xojatxona qurilishi. Yon tomonidan workout maydonchasi barpo etish qurilish loyihasi bo’yicha loyihachini aniqlash ishlari olib borilmoqda.

-  6 ta taklif bo‘yicha 8 mlrd 998,9 mln so‘mlik Kattaqishloq, To‘qqizboy, No‘sh, No‘sh, Qo‘ng‘irot va Shirinkent MFY ichki ko‘chalarini ta’mirlash bilan bog‘liq tadbirlar bo‘yicha loyihachini aniqlash ishlari olib borilmoqda.

Tuman Iqtisodiyot va moliya

bo'limi boshlig'ining

birinchi o'rinbosari                                                      D.Samatov